## Slide 1
2017 12 04 月 13 00 14 30 A359 skiny 西
内部設計書
全員
01 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 管理者1.2項AdditionnalUser、 木原 修正しました 12/06
モジュール名をregisterContractに
02 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 管理者1.3項searchUser、「登録」を「検索」に 木原 修正しました 12/06
03 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 管理者1.5項searchResult、名前をeditUserに 木原 修正しました 12/06
04 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、クラス名内のuserをcontractに
05 R ﾓｼﾞｭｰﾙ RaspberryPiの受信モジュール追加
06 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、モジュール名から”モジュール”を抜く
07 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、RaspberryPiを指す語をboxに統一
08 R ﾓｼﾞｭｰﾙ PHP1.4、1.5項、名前をgetConf、setConfに
09 R ﾓｼﾞｭｰﾙ PHP1.6項、
・名称に「薬箱の」「アラームの」という旨を加える
・概要に属性名を詳しく
10 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、契約を指す語はcontractに統一
11 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、管理者を指す語はadminに統一

## Slide 2
12 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、説明文で用いるモジュール名を正しく
13 R ﾓｼﾞｭｰﾙ ユーザ全体、契約者の意で書かれている”register”を
削除するか”user”に
14 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 管理者、resultSearchをsearchResultContractに 木原 修正しました 12/09
15 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、戻るボタン廃止
16 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、システムロゴにマイページへのリンクを
17 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 全体、登録や変更、削除の作業が完了した後、
完了を通知するポップアップを出し、その後
マイページではなくそれ以前の最新の画面へ遷移
内部設計書
全員
2017 12 07 木 13 00 14 40
A359
西

## Slide 3
18 R ﾓｼﾞｭｰﾙ Python、キャメルを正しく
19 R 全体 常体で

## Slide 4
20 R DB 5.2項Users、idのキー制約を「主キー」に 西 修正しました 12/11
21 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 動作情報に関数名を付ける
22 R DB 属性pertnerをpartnerに 西 修正しました 12/11
23 R ﾓｼﾞｭｰﾙ 21回目の議事録を参考に、サーバ-ラズパイの通信に
関するﾓｼﾞｭｰﾙ設計を修正
内部設計書v2
全員
2017 12 11 月 16 20 17 50
A503
西

## Slide 5
R 5.2の処理フロー, 5.4, 5.7 register は意味が合っていないので契約という意味の contract に変更 澤田 contract に変更 12/14 全員12/24
R 4章 ユーザのモジュール構成図を作成 下出
R 4章 開閉感知と同様おでかけ感知もサーバに登録 しなければいけないので，図2の変更 楠田 修正 12/18 全員12/18
R 4章 図2の Alaem を小文字に 楠田 修正 12/18 全員12/18
R 5.25項 飲み忘れアラームモジュールにおでかけ中にアラームを 鳴らさない処理を追加 柳田
R 5.22項~ 箇条書きをコマンド利用に 柳田 itemizeで箇条書き 12/18 全員12/18
内部設計書v2
全員
2017 12 14 木 16 20 17 50
A556
下出